Информация о порядке и об условиях по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ТСЖ

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | План на 2012 | Факт за 2012 | Отклонение от плана | Причина отклонения от плана | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ (услуг) | Периодичность выполнения | Сроки выполнения | Стоимость (руб.) | Объём работ (услуг) | Периодичность выполнения | Сроки выполнения | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Содержание общего имущества |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание земельного участка и расположенных на нём объектов, входящих в состав общего имущества |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1 | опрессовка |  |  | 1-раз в год | 13.08-28.08. | 4144,82 |  | 1-раз в год | 13.08-28.08. | 6907,89 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение технических осмотров |
| 4.1 | Поверка манометров | шт. | 7 | 1-раз в год | 01.05.-01.08. | 700,00 |  | 1-раз в год | По документам | 1226,76 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт и установка объектов внешнего благоустройства |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Устранение аварий и выполнение заявок населения |
| 7 | Дератизация |
| 8 | Дезинсекция |
| 9 | Прочие работы и услуги |
| Текущий ремонт |
| 1. | Конструктивные элементы |
| 1.1. | Фундамент |
| 1.2. | Стены и перегородки (межпанельные швы) | м |  |  |  | ------- | 67,73 | По необходимости | 05.07.-06.07. | 14036,96 |  | Аварийное состояние швов | 2 года |
| 1.3 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Полы в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Крыши и кровли (утепление чердачного помещения) | Кв. | 2-квартиры | По необходимости | 01.06.-01.10 | 12000,00 | 4 квартир | По необходимости | 03.09-24.09 | 17960,92 |  | В связи с увеличением объёма работы |  |
| 1.7. | Окна | шт. |  |  |  |  | 24 | разово | 13.12.2012-24.01.2013 | 180000 |  |  |  |
|  | Установка светильников в тамбур | шт. | 5 | разово | 01.05.-01.09 | 11000 | 5 | разово | 04.06.-04.06 | 12735,86 |  |  |  |
| 1.8 | Лестницы (крылечки) | шт. | 6 | разовое | 01.05.-01.09. | 10 000 |  |  |  |  | Не выполнено | Было запланировано недостаточно денежных средств |  |
| 1.9 | Печи, котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутридомовое инженерное оборудование |
| 2.1 | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Система вентиляции (восстановление фановых труб над квартирами 60,58,90, прочистка продухов по периметру дома) |  |  |  |  |  |  | разовая | 01.08.-15.08. | 13816,09 |  | Протекание чердачного помещения |  |
| 2.9 | Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Объекты внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Иные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (установка доводчиков на внутренние двери) | шт. | 6 | разово | 01.05.-01.09. | 8000 | 6 | разово | ??? | 6000 |  |  |  |
| 2.12 | Иные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (уборка снега ) | раз | 5 | По необходимости |  | 9616,00 | 5 | По необходимости | Январь Февраль Март Ноябрь Декабрь Декабрь | 28737,29 |  | Снежная зима |  |
| 2.13 | Иные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (замена подвальных дверей) | шт | 6 | разовая | 01.05.-01.12 | 48000 |  |  |  |  |  | Были установлены окна в подъездах |  |