Государственный контракт  № 09-08

на выполнение работ по капитальному ремонту

г.Томск									«__» октября 2012 г.

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бурындиной Татьяны Егоровны, действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью " --------------------------------------", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить собственными силами  и средствами  работы:  по капитальному ремонту отмостки жилого дома по адресу: г.Томск ул. Королева, д.№4, в  соответствии с локальным сметным расчетом № 02-05-01/1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, далее Приложение №1.

1.2. Гарантийный срок качества выполненных Подрядчиком работ – 2 года с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по настоящему договору работ.

1.3. Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет из собственных материалов.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется :

2.1.1. Принять объекты на капитальный ремонт по акту приема-передачи.

2.1.2. Выполнить предусмотренные в пункте 1.1. настоящего договора работы качественно, своевременно, в соответствии с действующими нормами, правилами, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией или дефектной ведомостью, условиями настоящего договора.

2.1.3. При обнаружении недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, устранить их своими силами и средствами в 15-дневный срок со дня обнаружения и сдать результат согласно условиям настоящего договора.

2.1.4. Выполнить и сдать работы, указанные в пункте  1.1.  настоящего договора в сроки, установленные графиком производства работ.

2.1.5. Самостоятельно обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, организовывать выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, правилами пожарной и технической безопасности, проводить инструктажи, тестировать рабочий персонал, инструмент, оснастку.

2.1.6. Обеспечить ежедневную и по требованию Заказчика внеочередную уборку ремонтируемого объекта и прилегающей к нему территории.

2.1.7. Обеспечить надлежащее хранение материалов для целей выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.8. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

  - иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

  - иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

2.1.9.Обеспечить Заказчику доступ для проверки качества выполняемых работ. Приглашать представителей Заказчика  для освидетельствования скрытых работ и приемки этапов выполняемых работ.

2.1.10. Предоставлять Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и конструкций. По окончании работ представить акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

2.1.11. После окончательного завершения работ сдать заказчику выполненные работы по акту сдачи-приемки с предоставлением исполнительной документации.

Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Подрядчику дефектную ведомость.

2.2.2. Назначить ответственного представителя для согласования актов приемки выполненных работ и актов на скрытые работы.

2.2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.4. Осуществлять приемку выполненных работ по настоящему договору, либо выдать акт замечаний.

- ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1  В течение трех дней после завершения работ Подрядчик должен пригласить уполномоченных представителей Заказчика  для приемки выполненных работ.

3.2. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ  установленной формы, подписанного уполномоченными представителями сторон. Акт составляется в двух экземплярах ( для каждой из сторон)

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Цена работ по настоящему Договору определяется  Протоколом подведения итогов запроса котировок от  ------------- №    ___и составляет _____________________________в т.ч.  НДС(18%). Оплата выполненных работ производится, исходя из  фактически выполненных и принятых объемов работ, зафиксированных актами установленной формы КС-2;КС-3.

4.2.  В случае увеличения объемов выполняемых работ по сравнению с оговоренными в пункте 1.1. настоящего договора, Подрядчик обязан до начала выполнения этих работ согласовать с Заказчиком дополнительную смету и дефектную ведомость.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет материальную ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный по его вине муниципальному имуществу и имуществу собственников в ходе проведения работ.

5.2. За нарушение срока окончания работ, срока устранения  дефектов и недостатков, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 %  от стоимости договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае не выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить расход понесенные Заказчиком  на выполнение данных работ силами третьих лиц.

5.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными  для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.  За нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке  письменно предупредив об этом стороны за 10 календарных дней.

6.2. В случае расторжения настоящего договора со стороны Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика убытки в полном объеме.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  в связи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами (срок рассмотрения претензии – 15 дней с момента предъявления).

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Одностороннее изменение условий настоящего договора не допускается.

8.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из каждой из сторон.

- СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

9.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору 30 дней с момента заключения  настоящего Договора «---» октября 2012г.

9.2 Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания и действует до момента полного его исполнения Сторонами.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

ГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН»			                 ООО «________»

634055, г. Томск, пр.Академический. 5/1

ИНН 7017054896, КПП 701701001                        .

р/сч 40502810210000000171

филиал «Газпромбанк»

(ОАО)в г.Томске

К/сч 30101810800000000758

БИК 046902758

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК						  	    ПОДРЯДЧИК

_____________________/Т.Е.Бурындина/                        ________________/_________/